Pluiz V2

지능형 음성/텍스트 기반 AI PC 제어 에이전트

프로젝트 기술 명세서

캡스톤 디자인

2025

1. 개발 환경

1.1 하드웨어(HW) 개발 환경

| 구분 | 항목 | 사양/설명 |
| --- | --- | --- |
| 개발 PC | CPU | AMD64 / Intel x86-64 기반 |
|  | RAM | 8GB 이상 권장 (테스트 환경: 14GB) |
|  | 저장장치 | SSD 256GB 이상 |
|  | OS | Windows 10 / Windows 11 (64-bit) |
|  | 마이크 | 음성 입력용 (STT 기능 사용 시 필수) |
|  | 네트워크 | 인터넷 연결 필수 (Gemini/Claude/OpenAI API 호출) |
| 테스트 환경 | CPU | AMD64 Family 25 Model 68 |
|  | RAM | 14GB |
|  | OS | Windows 10 64-bit |
|  | 저장공간 | 425GB (여유 50GB) |

1.2 소프트웨어(SW) 개발 환경

| 구분 | 도구/버전 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 언어 | Python 3.10+ | 백엔드 에이전트, 실행 엔진 |
|  | JavaScript (Node.js) | Electron UI, 문서 생성 |
| 런타임 | Node.js 22.x | Electron 앱 실행 환경 |
|  | Conda / venv | Python 가상환경 (venv_pluiz) |
| 백엔드 프레임워크 | FastAPI 0.136+ | REST API 서버 |
|  | Uvicorn | ASGI 서버 |
| 프론트엔드 | Electron | 크로스플랫폼 데스크탑 UI |
| AI API | Google Gemini 2.5 Flash Lite | 명령 분류 + 코드 생성 (기본) |
|  | Anthropic Claude | 선택적 API 프로바이더 |
|  | OpenAI GPT | 선택적 API 프로바이더 |
| DB | SQLite3 | 명령 캐싱, 메모리 저장 |
| STT | SpeechRecognition (Google STT) | 음성 → 텍스트 변환 |
| 보안 | Python AST 모듈 | 코드 정적 분석 |
| 웹 자동화 | Selenium 4.x | 브라우저 제어 |
| 버전관리 | Git / GitHub | 소스코드 관리 |
| IDE | VS Code | 주 개발 도구 |
| 패키지관리 | pip + npm | Python/JS 의존성 관리 |

1.3 소요 기술

| 기술 영역 | 필요 기술/도구 | 학습 내용 | 난이도 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM API 연동 | Gemini/Claude/OpenAI SDK | API 키 관리, 프롬프트 설계, 응답 파싱 | 중 |
| 프롬프트 엔지니어링 | Few-shot, System Prompt | 명령 유형 분류, JSON 응답 유도, 구어체 처리 | 상 |
| Python 코드 실행 | exec(), subprocess | 동적 코드 실행 보안 위험 이해 | 상 |
| AST 보안 분석 | Python ast 모듈 | 추상 구문 트리 순회, 위험 패턴 탐지 | 중 |
| SQLite 캐싱 | sqlite3 (표준 라이브러리) | SQL 기본, 캐시 키 설계, 히트율 최적화 | 하 |
| FastAPI 서버 | FastAPI, Pydantic | REST API 설계, 비동기 처리, CORS | 중 |
| Electron UI | Electron, IPC | 메인/렌더러 프로세스, Python 서버 연동 | 중 |
| 음성 인식 | SpeechRecognition, PyAudio | STT API 연동, 마이크 스트림 처리 | 중 |
| 브라우저 자동화 | Selenium, ChromeDriver | WebDriver 설정, 요소 탐지, 대기 전략 | 중 |
| Windows API | ctypes, subprocess, PowerShell | Win32 API, WMI, 시스템 명령 | 상 |
| 메모리 설계 | SQLite + JSON | 대화 히스토리 구조화, 맥락 추론 알고리즘 | 상 |
| 화면 인식 [Alpha] | Gemini Vision API, PIL | 멀티모달 API 호출, 스크린샷 처리 | 상 |
| 백그라운드 처리 [Alpha] | threading, asyncio | 데몬 스레드, 이벤트 루프, 조건 트리거 | 상 |

2. 요구사항

2.1 기능적 요구사항

| ID | 요구사항 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 자연어 명령 입력 | 텍스트 및 음성으로 PC 제어 명령 입력 | 필수 |
| FR-02 | 명령 분류 | 입력된 명령을 5가지 유형으로 분류 (local/web/interpreter/system/unknown) | 필수 |
| FR-03 | 코드 생성 및 실행 | 분류된 명령에 맞는 Python 코드를 생성하고 실행 | 필수 |
| FR-04 | 명령 캐싱 | 동일 명령의 성공 코드를 SQLite에 저장하고 재사용 | 필수 |
| FR-05 | AST 보안 검사 | 생성된 코드 실행 전 위험 패턴을 정적 분석으로 차단 | 필수 |
| FR-06 | 로컬 앱 제어 | 앱 실행/종료, 창 최소화/최대화, 화면 잠금 등 | 필수 |
| FR-07 | 시스템 제어 | 볼륨, 밝기, 절전 모드, 스크린샷 등 | 필수 |
| FR-08 | 파일/폴더 관리 | 파일 생성/탐색/이동/삭제, 폴더 관리 | 필수 |
| FR-09 | 웹 브라우저 제어 | 검색, URL 접속, 유튜브 제어, 지도 검색 | 필수 |
| FR-10 | 시스템 정보 조회 | 배터리, CPU, RAM, 저장공간, 시간/날짜 | 필수 |
| FR-11 | 대화 맥락 메모리 | 직전 명령 참조, 히스토리 기반 맥락 처리 | 높음 |
| FR-12 | 멀티스텝 명령 처리 | 복합 명령을 순서대로 분리하여 실행 | 높음 |
| FR-13 | 실행 결과 검증 | 코드 실행 후 실제 동작 성공 여부 확인 | 높음 |
| FR-14 | 다중 API 프로바이더 | Gemini/Claude/OpenAI 간 전환 지원 | 중간 |
| FR-15 | 앱 경로 자동 감지 | 설치된 앱 경로를 자동으로 탐지하여 등록 | 중간 |
| FR-16 | 에러 핸들링 + 사용자 피드백 | 실패 시 원인과 해결 방법을 사용자에게 안내 | 중간 |
| FR-17 | 화면 인식 [Alpha] | 스크린샷 + Gemini Vision으로 화면 내용 분석 | 낮음 |
| FR-18 | 백그라운드 자동화 [Alpha] | 조건 트리거 기반 백그라운드 작업 실행 | 낮음 |
| FR-19 | 개인화 메모리 [Alpha] | 사용자 루틴/선호 정보 저장 및 조회 | 낮음 |

2.2 비기능적 요구사항

| ID | 항목 | 요구사항 | 측정 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 응답 시간 | 단순 명령(앱 실행 등) 5초 이내 처리 | 캐시 히트 시 2초 이내 |
| NFR-02 | 캐시 효율 | 동일 명령 재실행 시 API 호출 없이 처리 | 캐시 히트율 80% 이상 목표 |
| NFR-03 | 보안 | 위험 코드(포맷, 삭제, 악성코드 등) 100% 차단 | AST 검사 통과율 |
| NFR-04 | 안정성 | 연속 30분 사용 시 오류 없이 동작 | 크래시 0건 |
| NFR-05 | 호환성 | Windows 10/11 64-bit 환경에서 동작 | OS 버전 무관 |
| NFR-06 | 확장성 | 새 API 프로바이더 추가 시 코드 변경 최소화 | base_agent 상속으로 구현 |
| NFR-07 | 사용성 | 기술 비전문가도 자연어로 쉽게 사용 가능 | 별도 명령어 학습 불필요 |
| NFR-08 | 일관성 | 동일 명령 반복 시 동일한 결과 보장 | 캐싱 기반 일관성 확보 |

2.3 사용자(액터) 리스트

| 액터 ID | 액터명 | 설명 | 주요 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | 일반 사용자 | PC를 음성/텍스트로 제어하려는 최종 사용자 | 자연어로 PC 작업 수행 |
| ACT-02 | 관리자/개발자 | API 키, 시스템 설정을 관리하는 사용자 | 시스템 설정 및 유지보수 |
| ACT-03 | Gemini API | 명령 분류 및 코드 생성을 수행하는 외부 AI | 명령 해석 및 코드 생성 |
| ACT-04 | Claude API | 대안 AI 프로바이더 | 명령 해석 및 코드 생성 |
| ACT-05 | OpenAI API | 대안 AI 프로바이더 | 명령 해석 및 코드 생성 |
| ACT-06 | Windows OS | 실제 PC 제어 명령을 받아 처리하는 시스템 | 명령 실행 환경 제공 |
| ACT-07 | 웹 브라우저 | Selenium을 통해 제어되는 브라우저 | 웹 기반 작업 실행 |

2.4 에픽 및 사용자 스토리 목록

| 에픽 ID | 에픽명 | 스토리 ID | 사용자 스토리 |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | 명령 입력 및 분류 | US-01 | 사용자는 텍스트로 명령을 입력하여 PC를 제어하고 싶다 |
|  |  | US-02 | 사용자는 음성으로 명령을 입력하여 PC를 제어하고 싶다 |
|  |  | US-03 | 사용자는 구어체/신조어로 명령해도 시스템이 이해하길 원한다 |
| EP-02 | 코드 생성 및 실행 | US-04 | 사용자는 명령에 맞는 코드가 자동 생성되어 실행되길 원한다 |
|  |  | US-05 | 사용자는 실행 결과가 성공했는지 실패했는지 알고 싶다 |
|  |  | US-06 | 사용자는 실패 시 원인과 해결 방법을 안내받고 싶다 |
| EP-03 | 보안 및 안전 | US-07 | 사용자는 위험한 명령이 실수로 실행되지 않기를 원한다 |
|  |  | US-08 | 사용자는 실행 전 위험한 코드가 있으면 경고받고 싶다 |
| EP-04 | 성능 최적화 | US-09 | 사용자는 자주 쓰는 명령이 빠르게 실행되길 원한다 |
|  |  | US-10 | 사용자는 동일 명령 반복 시 일관된 결과를 원한다 |
| EP-05 | 대화 맥락 처리 | US-11 | 사용자는 '그거 열어줘' 같은 맥락 명령을 사용하고 싶다 |
|  |  | US-12 | 사용자는 '다시 해줘', '아까 뭐 했어?' 같은 히스토리 기반 명령을 쓰고 싶다 |
| EP-06 | 멀티스텝 명령 | US-13 | 사용자는 '크롬 열고 유튜브 검색해줘' 같은 복합 명령을 쓰고 싶다 |
| EP-07 | 다중 API 지원 | US-14 | 개발자는 Gemini 대신 Claude나 GPT를 쓰고 싶다 |
|  |  | US-15 | 사용자는 UI에서 AI 프로바이더를 바꾸고 싶다 |
| EP-08 | 화면 인식 [Alpha] | US-16 | 사용자는 '지금 화면에 뭐 있어?' 같은 질문을 하고 싶다 |
|  |  | US-17 | 사용자는 오류 메시지 사진을 보여주고 분석을 받고 싶다 |
| EP-09 | 백그라운드 자동화 [Alpha] | US-18 | 사용자는 배터리 20%가 되면 자동으로 알림을 받고 싶다 |
|  |  | US-19 | 사용자는 유튜브 광고가 나오면 자동으로 스킵되길 원한다 |
| EP-10 | 개인화 메모리 [Alpha] | US-20 | 사용자는 자주 가는 경로를 등록해두고 '집에 어떻게 가?'로 조회하고 싶다 |
|  |  | US-21 | 사용자는 자신의 루틴을 등록하고 조회하고 싶다 |

2.5 요구사항 목록

| 에픽ID | 에픽명 | US ID | 사용자 스토리 | 작업량(SP) | 우선순위 | 참고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | 명령 입력/분류 | US-01 | 텍스트 명령 입력 | 2 | 필수 | 완료 |
|  |  | US-02 | 음성(STT) 명령 입력 | 5 | 필수 | 완료 |
|  |  | US-03 | 구어체/신조어 처리 | 3 | 필수 | 프롬프트로 처리 |
| EP-02 | 코드 생성/실행 | US-04 | 코드 자동 생성 및 실행 | 8 | 필수 | 완료 |
|  |  | US-05 | 실행 결과 검증 | 5 | 높음 | 미완료 |
|  |  | US-06 | 에러 안내 피드백 | 3 | 중간 | 미완료 |
| EP-03 | 보안/안전 | US-07 | 위험 명령 차단 | 8 | 필수 | AST 완료 |
|  |  | US-08 | 실행 전 경고 | 3 | 높음 | 미완료 |
| EP-04 | 성능 최적화 | US-09 | 명령 캐싱 | 5 | 필수 | 완료 |
|  |  | US-10 | 일관성 보장 | 3 | 필수 | 캐싱으로 해결 |
| EP-05 | 대화 맥락 | US-11 | 맥락 기반 명령 | 8 | 높음 | context_memory 미완료 |
|  |  | US-12 | 히스토리 명령 | 5 | 높음 | 미완료 |
| EP-06 | 멀티스텝 | US-13 | 복합 명령 처리 | 8 | 높음 | 미완료 |
| EP-07 | 다중 API | US-14 | API 프로바이더 전환 | 5 | 중간 | 완료 |
|  |  | US-15 | UI에서 프로바이더 선택 | 3 | 중간 | 미완료 |
| EP-08 | 화면 인식 | US-16 | 화면 내용 질의 | 13 | 낮음 | Alpha |
|  |  | US-17 | 오류 메시지 분석 | 8 | 낮음 | Alpha |
| EP-09 | 백그라운드 | US-18 | 조건 기반 알림 | 13 | 낮음 | Alpha |
|  |  | US-19 | 광고 자동 스킵 | 13 | 낮음 | Alpha |
| EP-10 | 개인화 메모리 | US-20 | 경로/루틴 등록 조회 | 13 | 낮음 | Alpha |
|  |  | US-21 | 사용 패턴 학습 | 21 | 낮음 | Alpha |

2.6 태스크 목록

| US_ID | 스토리(요약) | TK_ID | 태스크명 | 담당자 | 종료일 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-05 | 실행결과검증 | TK-01 | psutil 기반 앱 실행 확인 모듈 |  |  |  |
|  |  | TK-02 | os.path 기반 파일 생성 확인 |  |  |  |
|  |  | TK-03 | 볼륨/밝기 수치 비교 검증 |  |  | pycaw/WMI |
| US-06 | 에러 안내 | TK-04 | 에러 유형별 사용자 메시지 정의 |  |  |  |
|  |  | TK-05 | 빈 입력 재입력 안내 메시지 추가 |  |  |  |
| US-08 | 실행 전 경고 | TK-06 | 위험도 레벨 분류 기준 정의 |  |  |  |
|  |  | TK-07 | 위험 명령 확인 다이얼로그 UI |  |  | Electron |
| US-11 | 맥락 명령 | TK-08 | context_memory.py 설계 |  |  | SQLite 기반 |
|  |  | TK-09 | history 저장/조회 구현 |  |  |  |
|  |  | TK-10 | last_command/last_target 추론 로직 |  |  |  |
|  |  | TK-11 | '그거', '다시', '아까' 키워드 처리 |  |  |  |
| US-12 | 히스토리 명령 | TK-12 | 히스토리 요약 생성 (Gemini 호출) |  |  |  |
| US-13 | 멀티스텝 | TK-13 | JSON 배열 응답 파싱 로직 |  |  | command_router |
|  |  | TK-14 | 순차 실행 엔진 구현 |  |  |  |
|  |  | TK-15 | 단계별 실행 결과 집계 |  |  |  |
| US-15 | UI 프로바이더 | TK-16 | Electron UI 프로바이더 드롭다운 |  |  |  |
|  |  | TK-17 | .env 동적 업데이트 API |  |  | FastAPI |
| US-16 | 화면 인식 | TK-18 | 스크린샷 캡처 모듈 (PIL) |  |  | Alpha |
|  |  | TK-19 | Gemini Vision API 연동 |  |  | Alpha |
|  |  | TK-20 | 화면 내용 분석 응답 파싱 |  |  | Alpha |
| US-18 | 백그라운드 | TK-21 | 조건 트리거 데몬 스레드 설계 |  |  | Alpha |
|  |  | TK-22 | 배터리/네트워크/앱 감지 이벤트 |  |  | Alpha |
|  |  | TK-23 | Windows Toast 알림 구현 |  |  | Alpha |
| US-20 | 개인화 메모리 | TK-24 | 개인화 메모리 DB 스키마 설계 |  |  | Alpha |
|  |  | TK-25 | 자연어 → 메모리 저장/조회 연동 |  |  | Alpha |

3. 기술 명세

3.1 클래스 명세

3.1.1 BaseAgent (app/agents/base_agent.py)

| C_ID | 분류 | 멤버 변수/함수명 | 설명 | 타입 | 참고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | 멤버변수 | provider | 현재 활성 API 프로바이더 (gemini/claude/openai) | Pub | str |
| C01 | 멤버변수 | model_id | 사용 중인 모델 ID | Pub | str |
| C01 | 멤버변수 | available | API 초기화 성공 여부 | Pub | bool |
| C01 | 멤버변수 | client | API 클라이언트 객체 | Priv | Any |
| C01 | 함수 | _init_client(provider, model_id) | provider에 맞는 API 클라이언트 초기화 | Priv | None |
| C01 | 함수 | _call_llm(prompt) | provider 무관 텍스트 응답 반환 | Priv | str |
| C01 | 함수 | _parse_json(text) | LLM 응답에서 JSON 추출 | Priv | dict |
| C01 | 함수 | analyze_command(user_input) | 추상 메서드 - 명령 분석 구현 필수 | Pub | dict (abstract) |

3.1.2 LocalAgent (app/agents/local_agent.py)

| C_ID | 분류 | 멤버 변수/함수명 | 설명 | 타입 | 참고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C02 | 상속 | BaseAgent | BaseAgent 상속 |  |  |
| C02 | 함수 | __init__() | _init_client(ACTIVE_PROVIDER, ACTIVE_MODEL) 호출 | Pub |  |
| C02 | 함수 | analyze_command(user_input, max_retries=3) | 명령을 JSON으로 분류, 재시도 로직 포함 | Pub | dict |

3.1.3 SupervisorAgent (app/agents/supervisor_agent.py)

| C_ID | 분류 | 멤버 변수/함수명 | 설명 | 타입 | 참고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C03 | 상속 | BaseAgent | BaseAgent 상속 |  |  |
| C03 | 함수 | generate_code(command, original_input) | 명령에 맞는 Python 코드 생성 | Pub | str¦None |
| C03 | 함수 | explain_result(original_input, success) | 실행 결과를 자연어로 설명 | Pub | str |
| C03 | 함수 | is_complex(command) | 복잡 명령 여부 판단 (추후 사용) | Pub | bool |

3.1.4 CommandCache (app/cache/command_cache.py)

| C_ID | 분류 | 멤버 변수/함수명 | 설명 | 타입 | 참고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C04 | 멤버변수 | db_path | SQLite DB 파일 경로 | Priv | str |
| C04 | 멤버변수 | conn | SQLite 연결 객체 | Priv | Connection |
| C04 | 함수 | __init__(db_path) | DB 연결 및 테이블 초기화 | Pub |  |
| C04 | 함수 | get(command) | action+params 키로 캐시 조회 | Pub | str¦None |
| C04 | 함수 | set(command, code) | 코드 캐시 저장 | Pub | None |
| C04 | 함수 | _make_key(command) | command dict → 캐시 키 생성 | Priv | str |

3.1.5 ASTGuard (app/security/ast_guard.py)

| C_ID | 분류 | 멤버 변수/함수명 | 설명 | 타입 | 참고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C05 | 멤버변수 | BLOCKED_CALLS | 차단할 위험 함수 목록 | Priv | list[str] |
| C05 | 멤버변수 | BLOCKED_IMPORTS | 차단할 위험 모듈 목록 | Priv | list[str] |
| C05 | 함수 | check(code) | 코드에서 위험 패턴 탐지 | Pub | (bool, str) |
| C05 | 함수 | _visit_call(node) | 함수 호출 노드 검사 | Priv | None |
| C05 | 함수 | _visit_import(node) | import 구문 검사 | Priv | None |
| C05 | 함수 | log_blocked(code, reason) | 차단된 코드 로그 기록 | Priv | None |

3.1.6 InterpreterExecutor (app/executor/interpreter_exec.py)

| C_ID | 분류 | 멤버 변수/함수명 | 설명 | 타입 | 참고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C06 | 멤버변수 | ast_guard | ASTGuard 인스턴스 | Priv | ASTGuard |
| C06 | 멤버변수 | cache | CommandCache 인스턴스 | Priv | CommandCache |
| C06 | 함수 | execute(code) | AST 검사 후 코드 실행 | Pub | dict |
| C06 | 함수 | run_from_cache(code) | 캐시된 코드 바로 실행 | Pub | dict |
| C06 | 함수 | _safe_exec(code) | 격리된 namespace에서 exec() 실행 | Priv | dict |

3.1.7 CommandRouter (app/router/command_router.py)

| C_ID | 분류 | 멤버 변수/함수명 | 설명 | 타입 | 참고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C07 | 멤버변수 | supervisor | SupervisorAgent 인스턴스 | Priv | SupervisorAgent |
| C07 | 멤버변수 | executor | InterpreterExecutor 인스턴스 | Priv | InterpreterExecutor |
| C07 | 함수 | route(command, original_input) | 명령 유형에 따라 적절한 처리기로 라우팅 | Pub | dict |
| C07 | 함수 | _handle_local(command, input) | 로컬 앱 제어 처리 | Priv | dict |
| C07 | 함수 | _handle_web(command, input) | 웹 브라우저 제어 처리 | Priv | dict |
| C07 | 함수 | _handle_interpreter(command, input) | 파일/시스템 작업 처리 | Priv | dict |
| C07 | 함수 | _handle_system(command, input) | 시스템 제어 처리 | Priv | dict |

3.1.8 ContextMemory (app/memory/context_memory.py) - 미완료

| C_ID | 분류 | 멤버 변수/함수명 | 설명 | 타입 | 참고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C08 | 멤버변수 | history | 최근 명령 히스토리 (입력/명령/결과) | Priv | list[dict] |
| C08 | 멤버변수 | last_command | 직전 실행 명령 JSON | Pub | dict¦None |
| C08 | 멤버변수 | last_target | 직전 대상 (앱명, URL 등) | Pub | str¦None |
| C08 | 멤버변수 | max_history | 히스토리 최대 보관 수 | Priv | int (기본 20) |
| C08 | 함수 | add(input, command, result) | 히스토리에 실행 결과 추가 | Pub | None |
| C08 | 함수 | get_context() | 현재 맥락 상태 반환 | Pub | dict |
| C08 | 함수 | resolve_reference(user_input) | '그거', '다시' 등 지시어 해석 | Pub | str |
| C08 | 함수 | summarize_history() | 히스토리 요약 생성 | Pub | str |
| C08 | 함수 | clear() | 히스토리 초기화 | Pub | None |

3.2 핵심 알고리즘 명세

3.2.1 ASTGuard.check(code) - AST 기반 보안 검사

처리 로직:

| 단계 | 처리 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ast.parse(code)로 추상 구문 트리 생성 | SyntaxError 시 즉시 차단 |
| 2 | ast.walk()로 모든 노드 순회 | DFS 방식 |
| 3 | ast.Call 노드 탐지 → 함수명 추출 | os.system, subprocess.run 등 |
| 4 | BLOCKED_CALLS 목록과 대조 | shutil.rmtree, os.remove 등 포함 |
| 5 | ast.Import/ast.ImportFrom 노드 탐지 | winreg, ctypes 위험 모듈 |
| 6 | BLOCKED_IMPORTS 목록과 대조 |  |
| 7 | 탐지 시 (True, 이유) 반환 → 실행 차단 | 로그 기록 |
| 8 | 통과 시 (False, '') 반환 → 실행 허용 |  |

3.2.2 ContextMemory.resolve_reference(user_input) - 맥락 지시어 해석 (미완료)

| 단계 | 처리 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | user_input에서 지시어 패턴 탐지 ('그거', '이거', '다시', '아까') | 정규식 또는 키워드 매칭 |
| 2 | last_command 존재 여부 확인 | 없으면 재질문 반환 |
| 3 | 지시어 유형별 분기처리 |  |
| 3-1 | '다시 해줘' → last_command 그대로 반환 | 직전 명령 반복 |
| 3-2 | '그거 열어줘' → last_target 추출하여 open 명령 재구성 | 직전 대상 참조 |
| 3-3 | '아까 뭐 했어?' → history 요약 생성 | Gemini 호출 |
| 4 | 재구성된 명령 반환 → LocalAgent로 재분류 |  |

3.2.3 CommandCache._make_key(command) - 캐시 키 생성

| 단계 | 처리 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | command['action'] 추출 | 예: 'open_app' |
| 2 | command['params'] 딕셔너리를 정렬된 키 순서로 직렬화 | JSON dumps, sort_keys=True |
| 3 | action + ':' + params_str 조합 | 예: 'open_app:{"app":"notepad"}' |
| 4 | SHA256 해시 생성 (선택) | 긴 params 대응 |

3.2.4 BaseAgent._call_llm(prompt) - 멀티 프로바이더 통합 호출

| 단계 | 처리 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | self.provider 확인 | gemini/claude/openai |
| 2-A | Gemini: client.models.generate_content(model, contents=prompt) | google-genai SDK |
| 2-B | Claude: client.messages.create(model, messages=[{role,content}]) | anthropic SDK |
| 2-C | OpenAI: client.chat.completions.create(model, messages=[{role,content}]) | openai SDK |
| 3 | 각 SDK 응답 구조에서 텍스트 추출 | response.text / content[0].text / choices[0].message.content |
| 4 | strip() 후 반환 |  |

3.3 DB 스키마 명세

3.3.1 command_cache (명령 캐시 테이블)

| Attribute | Type | 제약조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | 고유 식별자 |
| cache_key | TEXT | NOT NULL UNIQUE | action+params 기반 해시 키 |
| code | TEXT | NOT NULL | 캐시된 Python 실행 코드 |
| hit_count | INTEGER | DEFAULT 0 | 캐시 히트 횟수 |
| created_at | TEXT | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시각 |
| last_used_at | TEXT |  | 마지막 사용 시각 |

3.3.2 conversation_history (대화 히스토리 테이블) - 미완료

| Attribute | Type | 제약조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | 고유 식별자 |
| session_id | TEXT | NOT NULL | 세션 구분자 |
| user_input | TEXT | NOT NULL | 사용자 원본 입력 |
| command_json | TEXT |  | 분류된 명령 JSON |
| generated_code | TEXT |  | 생성된 코드 |
| result | TEXT |  | 실행 결과 (success/fail/error) |
| target | TEXT |  | 명령 대상 (앱명, URL 등) |
| created_at | TEXT | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시각 |

3.3.3 user_preferences (개인화 메모리 테이블) - Alpha

| Attribute | Type | 제약조건 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PRIMARY KEY AUTOINCREMENT | 고유 식별자 |
| key | TEXT | NOT NULL UNIQUE | 설정 키 (예: home_route, morning_routine) |
| value | TEXT | NOT NULL | 설정 값 (JSON 또는 텍스트) |
| category | TEXT |  | 분류 (route/routine/preference/pattern) |
| created_at | TEXT | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 등록 시각 |
| updated_at | TEXT |  | 수정 시각 |

3.4 API 명세 (외부 인터페이스)

| 인터페이스명 | 클래스명 | 인터페이스 대상 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini Generate Content | BaseAgent | Google Gemini API (외부) | POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/{model}:generateContent - 명령 분류 및 코드 생성 |
| Claude Messages | BaseAgent | Anthropic Claude API (외부) | POST https://api.anthropic.com/v1/messages - 대안 AI 프로바이더 |
| OpenAI Chat Completions | BaseAgent | OpenAI API (외부) | POST https://api.openai.com/v1/chat/completions - 대안 AI 프로바이더 |
| Gemini Vision [Alpha] | ScreenAnalyzer | Google Gemini API (외부) | 이미지 + 텍스트 멀티모달 입력으로 화면 분석 |
| Google STT | STTService | Google Speech-to-Text API (외부) | 마이크 오디오 스트림 → 텍스트 변환 |
| FastAPI /command | PluizServer | Electron UI (내부) | POST /command - 명령 입력 수신 및 결과 반환 |
| FastAPI /history | PluizServer | Electron UI (내부) | GET /history - 실행 히스토리 조회 |
| FastAPI /settings | PluizServer | Electron UI (내부) | GET/POST /settings - API 프로바이더 설정 조회/변경 |
| WebSocket /stream | PluizServer | Electron UI (내부) | 실시간 실행 상태 스트리밍 (미완료) |

3.5 참고 사항

3.5.1 오픈소스 라이브러리

| 라이브러리 | 버전 | 라이선스 | 용도 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| google-genai | 2.3.0 | Apache 2.0 | Gemini API 클라이언트 | pypi.org |
| anthropic | 0.37.1 | MIT | Claude API 클라이언트 | pypi.org |
| openai | 2.36.0 | Apache 2.0 | OpenAI API 클라이언트 | pypi.org |
| fastapi | 0.136.1 | MIT | REST API 서버 | pypi.org |
| selenium | 4.x | Apache 2.0 | 브라우저 자동화 | pypi.org |
| SpeechRecognition | 3.16.1 | BSD | STT 처리 | pypi.org |
| psutil | 5.9.8 | BSD | 프로세스/시스템 정보 | pypi.org |
| python-dotenv | 1.2.2 | BSD | 환경변수 관리 | pypi.org |
| electron | latest | MIT | 데스크탑 UI 프레임워크 | npmjs.com |
| litellm | 1.83.0 | MIT | 멀티 LLM 프록시 (참고용) | pypi.org |

3.5.2 기존 개발 소스코드 재사용

| 파일 | 재사용 출처 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| app/agents/base_agent.py | 팀 자체 개발 | 멀티 프로바이더 추상 클래스 - 본 프로젝트에서 신규 설계 |
| app/security/ast_guard.py | 팀 자체 개발 | Python AST 모듈 활용 - 표준 라이브러리 기반 자체 구현 |
| app/cache/command_cache.py | 팀 자체 개발 | SQLite3 표준 라이브러리 기반 자체 구현 |
| baseline_test/executor.py | 팀 자체 개발 | 베이스라인 테스트용 자체 작성 |

3.5.3 베이스라인 테스트 결과 요약

| 구분 | 통과율 | 핵심 발견사항 |
| --- | --- | --- |
| 전체 (분류 정확도) | 56.6% → 개발 후 94.3% | 프롬프트 최적화로 +37.7%p 개선 |
| CAT-02 파일/폴더 | 0% → 100% | interpreter 타입은 우리가 정의한 개념 - API 단독 불가 |
| CAT-15 보안 | 0% | API는 위험 코드 거리낌 없이 생성 - AST 가드 필수 |
| CAT-05 맥락 명령 | 0% | 히스토리 메모리 구조 없이 구조적 불가 - context_memory 필수 |
| CAT-10/11 병렬/메모리 | 0% | Alpha 기능 - 추후 개발 영역 |

4. UI 명세 (Electron)

상세 내용은 별도 문서 'Pluiz_V2_UI명세서.docx'를 참조하세요. 본 섹션은 전체 시스템 관점의 요약입니다.

4.1 화면 목록

| 화면 ID | 화면명 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCR-01 | 메인 채팅 | 기본 명령 입출력, 채팅 버블 형식 | 필수 |
| SCR-02 | 설정 | API 키/프로바이더/모델/응답 스타일 | 필수 |
| SCR-03 | 커스텀 명령 관리 | 사용자 정의 명령 등록/수정/삭제 [확장성 핵심] | 높음 |
| SCR-04 | 히스토리 | 과거 명령 목록, 필터, 재실행 | 높음 |
| SCR-05 | 도움말 | 사용 가이드, 명령어 예시, FAQ | 중간 |
| SCR-06 | 코드 확인 모달 | 생성된 코드 미리보기 + 실행 Y/N | 필수 |
| SCR-07 | 위험 경고 모달 | AST 차단 경고 + 강제 실행 옵션 | 필수 |
| SCR-08 | 온보딩 | 최초 실행 시 API 키 설정 단계별 안내 | 필수 |

4.2 핵심 컴포넌트

| 컴포넌트 | 파일 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ChatWindow | src/components/ChatWindow.js | 채팅 메시지 스크롤 뷰 |
| MessageBubble | src/components/MessageBubble.js | 사용자/AI/상태 메시지 버블 |
| InputBar | src/components/InputBar.js | 텍스트 입력 + 음성 버튼 + 전송 |
| CodeModal | src/components/CodeModal.js | 코드 미리보기 + 실행 확인 |
| DangerModal | src/components/DangerModal.js | 위험 명령 경고 모달 |
| CustomCommandScreen | src/screens/CustomCommandScreen.js | 커스텀 명령 CRUD [확장성] |
| ipcService | src/services/ipcService.js | Electron IPC 통신 서비스 |
| apiService | src/services/apiService.js | FastAPI HTTP 통신 서비스 |

4.3 IPC 주요 채널

| 채널명 | 방향 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| command:send | Renderer → Main | 사용자 명령 전송 |
| command:result | Main → Renderer | 명령 실행 결과 수신 |
| command:status | Main → Renderer | 분석중/생성중/실행중 단계 스트리밍 |
| stt:start / stt:result | 양방향 | 음성 인식 시작 및 텍스트 반환 |
| settings:get / settings:set | 양방향 | 설정 조회/변경 |
| custom:list / custom:save | 양방향 | 커스텀 명령 관리 |
| code:confirm | Renderer → Main | 코드 실행 확인 응답 |

4.4 확장성 설계 핵심

| 시나리오 | 방법 |
| --- | --- |
| 새 화면 추가 | screens/ 폴더에 컴포넌트 추가 + App.js 라우터 1줄 추가 |
| 새 API 프로바이더 추가 | 설정 드롭다운 옵션 1개 추가 + 백엔드 base_agent.py 연동 |
| 커스텀 명령 유형 확장 | 커스텀 명령 타입 enum 확장 + 모달에 필드 추가 |
| 플러그인 마켓 [Alpha] | 플러그인 슬롯 컴포넌트 예약 → 슬롯에 카드 렌더링 |
| 테마 추가 | CSS 변수 파일 1개 추가 |