Pluiz V2

Electron UI 개발 명세서

음성/텍스트 기반 AI PC 제어 에이전트 — UI 담당자용

2026  |  캡스톤 디자인

📌 이 문서는 UI 담당 팀원을 위한 개발 명세입니다.

Figma 시각화 및 Electron 구현 시 이 문서를 기준으로 사용해 주세요.

0. UI 개요 및 설계 원칙

Pluiz V2의 UI는 Electron 기반 데스크탑 앱으로, 채팅 형식의 자연어 명령 인터페이스를 제공합니다.

FastAPI 백엔드(Python)와 IPC 또는 HTTP로 통신하며, 사용자가 음성/텍스트로 PC를 제어할 수 있도록 합니다.

| 설계 원칙 | 설명 |
| --- | --- |
| 확장성 우선 | 새 기능(커스텀 명령, 플러그인, 새 API 등) 추가 시 UI 구조 변경 최소화 |
| 채팅 중심 UX | 모든 상호작용은 채팅 버블 형식으로 표현, 기술적 내용 숨기기 |
| 실행 투명성 | AI가 생성한 코드를 사용자가 확인 후 실행 여부 결정 가능 |
| 상태 가시성 | 분석 중 / 코드 생성 중 / 실행 중 등 단계별 상태 표시 |
| 위험 명령 경고 | 보안 경고 메시지 표시 |

1. 화면 구성 및 레이아웃

1.1 전체 레이아웃

| 영역 | 위치 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 타이틀바 | 최상단 | 최소화/최대화/닫기 버튼 | 미완료 |
| 사이드바 | 좌측 (접기 가능) | 히스토리 패널, 현재 API, 설정 진입 | 미완료 |
| 채팅 영역 | 중앙 메인 | 메시지 버블 스크롤 뷰 | 미완료 |
| 입력 영역 | 하단 고정 | 텍스트 입력창 + 음성 버튼 + 전송 버튼 | 미완료 |

1.2 화면 목록

| 화면 ID | 화면명 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCR-01 | 메인 채팅 | 기본 명령 입력/출력 화면 | 미완료 |
| SCR-02 | 설정 | API 키 변경, 언어 변경, 응답 스타일 설정 | 미완료 |
| SCR-03 | 커스텀 명령 관리 | 사용자 정의 명령 등록/수정/삭제 | 미완료 |
| SCR-04 | 히스토리 | 과거 명령 목록 및 재실행 | 미완료 |
| SCR-05 | 도움말 | 사용 가이드, 명령어 예시, FAQ | 미완료 |
| SCR-06 | 위험 경고 모달 | AST 차단 또는 위험 명령 경고 | 미완료 |
| SCR-07 | 온보딩 | 최초 실행 시 API 키 설정 안내 | 미완료 |

2. 화면별 상세 명세

SCR-01. 메인 채팅 화면

| 컴포넌트 | 설명 | 동작 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사용자 메시지 버블 | 우측 정렬 | 텍스트/음성 입력 표시 |  |
| AI 응답 버블 | 좌측 정렬 | 분류 결과, 실행 결과, 오류 메시지 표시 | 마크다운 지원 권장 |
| 실행 상태 버블 | 좌측, 애니메이션 | 분석 중 / 코드 생성 중 / 실행 중 단계 표시 | 로딩 스피너(로딩중 아이콘) |
| 코드 블록 | 채팅 내 인라인 | 생성된 코드 하이라이팅 표시 | 복사 버튼 포함 |
| 성공 뱃지 | 초록색 | 명령 성공 시 표시 | ✅ 아이콘 |
| 실패 뱃지 | 빨간색 | 명령 실패 시 표시 + 원인 | ❌ 아이콘 |
| 경고 뱃지 | 노란색 | PARTIAL 결과 표시 | ⚠️ 아이콘 |
| 텍스트 입력창 | 하단 고정 | Enter 전송, Shift+Enter 줄바꿈 | Placeholder : 명령을 입력하세요(회색 글씨) |
| 음성 버튼 | 입력창 우측 | 클릭 시 STT 시작, 인식 중 빨간 점 애니메이션 | 마이크 아이콘 |
| 전송 버튼 | 입력창 우측 | 명령 전송 | 화살표 아이콘 |
| 스크롤 | 자동 | 새 메시지 수신 시 자동 스크롤 하단 |  |

SCR-02. 설정 화면

| 설정 항목 | UI 요소 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| API 프로바이더 | 드롭다운 | Gemini / Claude / OpenAI 선택 | 미완료 |
| API 키 | 키값 입력창 + 저장 버튼 | 선택된 프로바이더의 API 키 입력 | 미완료 |
| 모델 선택 | 드롭다운 | 사용 가능 모델 목록 | 미완료 |
| 응답 언어 | 드롭다운 | 한국어 / 영어 | 미완료 |
| 응답 스타일 | 슬라이더 또는 라디오 | 간결 / 보통 / 상세 | 미완료 |
| 실행 확인 레벨 | 드롭다운 | 항상 확인 / 위험한 것만 / 확인 안 함 | 미완료 |
| 캐시 초기화 | 버튼 | SQLite 캐시 전체 삭제 | 미완료 |
| 히스토리 초기화 | 버튼 | 대화 히스토리 전체 삭제 | 미완료 |
| 연결 테스트 | 버튼 | API 키 유효성 확인 | 미완료 |
| 저장 | 버튼 | 설정 .env 파일에 저장 + 서버 재로드 | 미완료 |

SCR-03. 커스텀 명령 관리 화면 [확장성 핵심]

사용자가 자주 쓰는 명령어 단축어, 매크로, 개인화 명령을 등록/관리하는 화면입니다.

확장성 관점에서 이 화면이 가장 중요합니다. 향후 플러그인 마켓, 명령 공유 기능으로 확장 가능합니다.

| 컴포넌트 | 설명 | 동작 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 커스텀 명령 목록 | 등록된 명령어 카드 리스트 | 이름, 트리거 키워드, 실행 내용 표시 |  |
| 추가 버튼 | 우측 상단 버튼 | 새 커스텀 명령 등록 모달 열기 |  |
| 트리거 키워드 입력 | 텍스트 입력 | 예: '시험 공부', '회의 준비' |  |
| 실행 내용 입력 | 텍스트 입력 (다중) | 예: 볼륨 낮추기 + 방해금지 켜기 | 멀티스텝 가능 |
| 설명 입력 | 텍스트 입력 | 도움말에 표시될 설명 |  |
| 활성화 토글 | 토글 스위치 | 커스텀 명령 활성/비활성 |  |
| 수정/삭제 버튼 | 각 카드 내 | 등록된 명령 수정 또는 삭제 |  |
| 가져오기/내보내기 | 버튼 | JSON 파일로 커스텀 명령 백업/복원 | 확장성 |

SCR-04. 히스토리 화면

| 컴포넌트 | 설명 | 동작 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 히스토리 목록 | 최신목록 내림차순 | 명령어, 실행 결과, 시간 표시 |  |
| 성공/실패 필터 | 상단 탭 | 전체 / 성공 / 실패 필터링 |  |
| 검색창 | 상단 | 명령어 키워드 검색 |  |
| 재실행 버튼 | 각 항목 | 해당 명령 다시 실행 |  |
| 즐겨찾기 버튼 | 각 항목 | 자주 쓰는 명령 고정 | 확장성 |
| 삭제 버튼 | 각 항목 또는 전체 | 히스토리 개별/전체 삭제 |  |
| 코드 보기 | 각 항목 드롭다운 | 실행됐던 코드 펼쳐보기 |  |

SCR-05. 도움말 화면

| 섹션 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 시작하기 | Pluiz V2 소개, API 키 설정 방법, 첫 명령 해보기 | 온보딩 연계 |
| 명령어 가이드 | 명령 유형 5가지 설명 + 예시 (local/web/interpreter/system/unknown) |  |
| 명령 예시 모음 | 카테고리별 예시 명령어 목록 (클릭하면 바로 입력 후 실행) |  |
| 커스텀 명령 사용법 | 커스텀 명령 등록 방법 단계별 설명 |  |
| 음성 입력 가이드 | STT 사용 방법, 인식 잘 되는 팁 |  |
| 보안 안내 | 위험 명령 차단 방식 |  |
| FAQ | 자주 묻는 질문 10선 |  |
| 버전 정보 | 현재 버전, 업데이트 내역 |  |
| 단축키 목록 | 앱 내 단축키 (Enter, Shift+Enter, Ctrl+H 등) |  |

SCR-06. 위험 경고 모달

| 컴포넌트 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 경고 아이콘 | 빨간색 큰 아이콘 | ⚠️ 또는 🚫 |
| 위험 내용 표시 | 차단된 이유 텍스트 | 예: 파일 삭제 명령이 감지되었습니다 |
| 차단된 코드 표시 | 회색 코드 블록 | 읽기 전용 |
| 확인 버튼 | 빨간색 | 위험을 인지하고 강제 실행 (고급 모드) |
| 취소 버튼 | 회색 | 실행 취소 (기본 동작) |

SCR-07. 온보딩 화면

| 단계 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | Pluiz V2 소개 + 주요 기능 3가지 | 스플래시 형식 |
| Step 2 | API 모델 선택 + API 키 입력 | 설정 화면 연계 |
| Step 3 | 연결 테스트 (API 키 유효성 확인) | 성공 시 Step 4 |
| Step 4 | 첫 명령 따라해보기 ('메모장 열어줘') | 튜토리얼 |
| Step 5 | 커스텀 명령 등록 안내 (건너뛰기 가능) |  |
| 완료 | 메인 채팅 화면으로 이동 | 온보딩 완료 플래그 저장 |

3. UI 요구사항 및 사용자 스토리

3.1 UI 기능적 요구사항

| ID | 요구사항 | 설명 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UFR-01 | 채팅 인터페이스 | 텍스트 명령 입력 및 AI 응답 채팅 버블 표시 | 필수 | 미완료 |
| UFR-02 | 음성 입력 버튼 | STT 시작/중지, 인식 중 시각적 피드백 | 필수 | 미완료 |
| UFR-03 | 실행 상태 표시 | 분석 중/코드 생성 중/실행 중 단계별 표시 | 필수 | 미완료 |
| UFR-04 | 성공/실패/경고 표시 | 실행 결과를 색상 뱃지로 구분 표시 | 필수 | 미완료 |
| UFR-05 | 코드 확인 모달 | 생성 코드 미리보기 + 실행 Y/N | 높음 | 미완료 |
| UFR-06 | 위험 경고 모달 | AST 차단 시 경고 + 강제 실행 옵션 | 필수 | 미완료 |
| UFR-07 | 설정 화면 | API 키 /모델/스타일 설정 | 필수 | 미완료 |
| UFR-08 | 커스텀 명령 관리 | 트리거 키워드 + 실행 내용 등록/수정/삭제 | 높음 | 미완료 |
| UFR-09 | 히스토리 패널 | 과거 명령 목록, 필터, 재실행 | 높음 | 미완료 |
| UFR-10 | 도움말 화면 | 사용 가이드, 예시 명령어, FAQ | 중간 | 미완료 |
| UFR-11 | 온보딩 화면 | 최초 실행 시 API 키 설정 안내 | 필수 | 미완료 |
| UFR-12 | 커스텀 명령 가져오기/내보내기 | JSON 파일 백업/복원 | 낮음 | 미완료 |
| UFR-13 | 즐겨찾기 | 자주 쓰는 명령 고정 및 빠른 접근 | 낮음 | 미완료 |
| UFR-14 | 플러그인 슬롯 [확장성] | 향후 플러그인 추가를 위한 UI 슬롯 예약 | 낮음 | Alpha |

3.2 UI 비기능적 요구사항

| ID | 항목 | 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| UNFR-01 | 반응성 | 명령 전송 후 상태 표시까지 200ms 이내 |
| UNFR-02 | 해상도 | 1280x720 이상 해상도 지원 |
| UNFR-03 | 테마 | 라이트/다크 모드 지원 (또는 시스템 설정 따름) |
| UNFR-04 | 폰트 | 한국어 가독성 좋은 폰트 사용 (Noto Sans KR 권장) |
| UNFR-05 | 접근성 | 키보드만으로 모든 기능 사용 가능 |
| UNFR-06 | 확장성 | 새 화면 추가 시 라우터 설정만으로 연결 가능한 구조 |
| UNFR-07 | IPC 통신 | Electron Main ↔ Renderer 프로세스 안전한 IPC 설계 |

3.3 UI 에픽 및 사용자 스토리

| 에픽 ID | 에픽명 | 스토리 ID | 사용자 스토리 |
| --- | --- | --- | --- |
| UEP-01 | 채팅 UI | UUS-01 | 사용자는 채팅창에 명령을 입력하고 AI 응답을 보고 싶다 |
|  |  | UUS-02 | 사용자는 음성 버튼을 눌러 말로 명령하고 싶다 |
|  |  | UUS-03 | 사용자는 AI가 처리 중일 때 어떤 단계인지 알고 싶다 |
| UEP-02 | 안전 확인 | UUS-04 | 사용자는 실행 전 AI가 만든 코드를 보고 실행 여부를 결정하고 싶다 |
|  |  | UUS-05 | 사용자는 위험한 명령이 차단됐을 때 이유를 알고 싶다 |
| UEP-03 | 설정 | UUS-06 | 사용자는 원하는 AI API로 쉽게 바꾸고 싶다 |
|  |  | UUS-07 | 사용자는 AI 응답 스타일을 간결하게 또는 상세하게 바꾸고 싶다 |
| UEP-04 | 커스텀 명령 | UUS-08 | 사용자는 '시험 공부 모드'처럼 자신만의 단축 명령을 만들고 싶다 |
|  |  | UUS-09 | 사용자는 커스텀 명령을 파일로 백업하고 다른 PC에서도 쓰고 싶다 |
| UEP-05 | 히스토리 | UUS-10 | 사용자는 이전에 했던 명령을 다시 찾아서 실행하고 싶다 |
|  |  | UUS-11 | 사용자는 자주 쓰는 명령을 즐겨찾기 해두고 싶다 |
| UEP-06 | 도움말 | UUS-12 | 사용자는 어떤 명령을 쓸 수 있는지 예시를 보고 싶다 |
|  |  | UUS-13 | 사용자는 예시 명령어를 클릭하면 바로 입력되길 원한다 |
| UEP-07 | 온보딩 | UUS-14 | 처음 실행 시 API 키 설정을 단계별로 안내받고 싶다 |
| UEP-08 | 확장성 | UUS-15 | 개발자는 새 기능 추가 시 기존 UI 코드를 최소한으로 바꾸고 싶다 |

4. UI 태스크 목록

| US_ID | 스토리(요약) | TK_ID | 태스크명 | 담당자 | 종료일 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UUS-01 | 채팅 입출력 | UTK-01 | 채팅 버블 컴포넌트 (사용자/AI 구분) | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-02 | 메시지 스크롤 뷰 + 자동 스크롤 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-03 | 코드 블록 신택스 하이라이팅 | UI 담당 |  | highlight.js 추천 |
| UUS-02 | 음성 입력 | UTK-04 | 음성 버튼 컴포넌트 + 인식 중 애니메이션 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-05 | STT 상태 Electron IPC 연동 | UI 담당 |  | 백엔드 연동 |
| UUS-03 | 실행 상태 표시 | UTK-06 | 단계별 로딩 버블 (분석 중/생성 중/실행 중) | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-07 | 성공/실패/경고/PARTIAL 뱃지 컴포넌트 | UI 담당 |  |  |
| UUS-04 | 코드 확인 모달 | UTK-08 | 코드 미리보기 모달 (신택스 하이라이팅 포함) | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-10 | 실행/취소/다시 생성 버튼 동작 | UI 담당 |  |  |
| UUS-05 | 위험 경고 모달 | UTK-11 | 위험 경고 모달 컴포넌트 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-12 | 강제 실행 확인 다이얼로그 | UI 담당 |  | 2단계 확인 |
| UUS-06 | API 모델 설정 | UTK-13 | 설정 화면 레이아웃 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-14 | 모델 종류 드롭다운 + 모델 선택 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-15 | API 키 입력창 + 연결 상태 표시 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-16 | 설정 저장 → FastAPI /settings POST 연동 | UI 담당 |  | 백엔드 연동 |
| UUS-07 | 응답 스타일 설정 | UTK-17 | 응답 언어/스타일/확인 레벨 UI 요소 | UI 담당 |  |  |
| UUS-08 | 커스텀 명령 CRUD | UTK-18 | 커스텀 명령 목록 카드 리스트 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-19 | 커스텀 명령 등록/수정 모달 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-20 | 활성화 토글 + 삭제 기능 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-21 | 커스텀 명령 → 백엔드 저장 IPC 연동 | UI 담당 |  | 백엔드 연동 |
| UUS-09 | 가져오기/내보내기 | UTK-22 | JSON 내보내기/가져오기 버튼 + 파일 다이얼로그 | UI 담당 |  |  |
| UUS-10 | 히스토리 목록 | UTK-23 | 히스토리 패널 사이드바 레이아웃 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-24 | 최신순 목록 + 성공/실패 필터 탭 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-25 | 재실행 버튼 → IPC 연동 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-26 | 키워드 검색창 | UI 담당 |  |  |
| UUS-11 | 즐겨찾기 | UTK-27 | 즐겨찾기 별표 버튼 + 고정 섹션 | UI 담당 |  |  |
| UUS-12 | 도움말 화면 | UTK-28 | 도움말 화면 섹션별 레이아웃 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-29 | 명령 유형 5가지 설명 + 예시 카드 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-30 | FAQ 아코디언 컴포넌트 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-31 | 단축키 목록 표 | UI 담당 |  |  |
| UUS-13 | 예시 명령 클릭 | UTK-32 | 예시 명령어 클릭 시 입력창 자동 입력 | UI 담당 |  |  |
| UUS-14 | 온보딩 | UTK-33 | 스텝별 온보딩 슬라이드 컴포넌트 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-34 | 온보딩 완료 플래그 localStorage 저장 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-35 | API 키 입력 + 연결 테스트 온보딩 스텝 | UI 담당 | 백엔드 연동 |  |
| UUS-15 | 확장성 구조 | UTK-36 | 화면 라우터 설계 (새 화면 추가 용이하게) | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-37 | 플러그인 슬롯 UI 예약 (빈 컴포넌트) | UI 담당 |  | Alpha |
| 공통 | 공통 UI | UTK-38 | 전체 레이아웃 (타이틀바/사이드바/메인/상태바) | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-39 | 다크/라이트 테마 CSS 변수 설계 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-40 | 한국어 폰트 적용 (Noto Sans KR) | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-41 | 시스템 트레이 아이콘 + 빠른 입력창 | UI 담당 |  |  |
|  |  | UTK-42 | Electron IPC 통신 구조 설계 | UI 담당 |  | 메인↔렌더러 |
|  |  | UTK-43 | FastAPI 서버 연동 (HTTP 또는 IPC) | UI 담당 |  | 백엔드 연동 |

5. UI 컴포넌트 명세

5.1 주요 컴포넌트 목록

| 컴포넌트명 | 파일 위치 | 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| App | frontend-ui/src/App.js | 루트 컴포넌트, 화면 라우팅 | 미완료 |
| ChatWindow | src/components/ChatWindow.js | 채팅 메시지 스크롤 뷰 | 미완료 |
| MessageBubble | src/components/MessageBubble.js | 사용자/AI 메시지 버블 | 미완료 |
| StatusBubble | src/components/StatusBubble.js | 실행 단계 로딩 버블 | 미완료 |
| InputBar | src/components/InputBar.js | 텍스트 입력 + 음성 + 전송 버튼 | 미완료 |
| VoiceButton | src/components/VoiceButton.js | STT 시작/중지, 인식 중 애니메이션 | 미완료 |
| CodeModal | src/components/CodeModal.js | 코드 미리보기 + 실행 확인 모달 | 미완료 |
| DangerModal | src/components/DangerModal.js | 위험 경고 모달 | 미완료 |
| SettingsScreen | src/screens/SettingsScreen.js | 설정 화면 전체 | 미완료 |
| CustomCommandScreen | src/screens/CustomCommandScreen.js | 커스텀 명령 관리 | 미완료 |
| HistoryPanel | src/components/HistoryPanel.js | 히스토리 사이드바 | 미완료 |
| HelpScreen | src/screens/HelpScreen.js | 도움말 화면 | 미완료 |
| OnboardingScreen | src/screens/OnboardingScreen.js | 온보딩 스텝 화면 | 미완료 |
| Sidebar | src/components/Sidebar.js | 좌측 사이드바 (히스토리/커스텀/설정 진입) | 미완료 |
| StatusBar | src/components/StatusBar.js | 하단 상태바 (API 프로바이더, 연결 상태) | 미완료 |
| ipcService | src/services/ipcService.js | Electron IPC 통신 서비스 | 미완료 |
| apiService | src/services/apiService.js | FastAPI HTTP 통신 서비스 | 미완료 |

5.2 IPC 통신 명세

Electron Main 프로세스 ↔ Renderer 프로세스 간 IPC 채널 정의

| 채널명 | 방향 | 데이터 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| command:send | Renderer → Main | { input: string } | 사용자 명령 전송 |
| command:result | Main → Renderer | { status, result, code } | 명령 실행 결과 수신 |
| command:status | Main → Renderer | { stage: '분석중'¦'생성중'¦'실행중' } | 단계별 상태 스트리밍 |
| stt:start | Renderer → Main | {} | 음성 인식 시작 |
| stt:stop | Renderer → Main | {} | 음성 인식 중지 |
| stt:result | Main → Renderer | { text: string } | 인식된 텍스트 반환 |
| settings:get | Renderer → Main | {} | 현재 설정 조회 |
| settings:set | Renderer → Main | { key, value } | 설정 변경 |
| history:get | Renderer → Main | { limit: number } | 히스토리 조회 |
| custom:list | Renderer → Main | {} | 커스텀 명령 목록 조회 |
| custom:save | Renderer → Main | { trigger, actions, desc } | 커스텀 명령 저장 |
| custom:delete | Renderer → Main | { id: string } | 커스텀 명령 삭제 |
| code:confirm | Renderer → Main | { confirmed: bool, code } | 코드 실행 확인 응답 |

6. 확장성 설계 가이드

이 섹션은 향후 기능 추가 시 UI 구조를 최소한으로 바꾸기 위한 설계 원칙입니다.

| 확장 시나리오 | 현재 설계 방법 | 추가 작업 최소화 방법 |
| --- | --- | --- |
| 새 화면 추가 | 화면 라우터(App.js)에 경로 등록 | screens/ 폴더에 파일 추가 + 라우터 1줄 추가만으로 완성 |
| 새 API 프로바이더 추가 | 설정 드롭다운 옵션 배열에 항목 추가 | 백엔드 base_agent.py와 연동, UI는 옵션 1개 추가 |
| 커스텀 명령 유형 확장 | 커스텀 명령 타입 enum 확장 | 모달에 새 입력 필드 컴포넌트 추가 |
| 플러그인 마켓 (Alpha) | 플러그인 슬롯 컴포넌트 예약 | 슬롯에 플러그인 카드 렌더링 로직 추가 |
| 새 언어 지원 | i18n 텍스트 파일 분리 | 언어 파일 추가 + 언어 선택 드롭다운 옵션 추가 |
| 테마 추가 | CSS 변수 기반 테마 설계 | CSS 변수 파일 1개 추가 |
| 알림/위젯 추가 (Alpha) | StatusBar 컴포넌트 슬롯 | StatusBar에 새 위젯 컴포넌트 추가 |

7. Figma 시각화 가이드

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 필수 프레임 | SCR-01(메인), SCR-02(설정), SCR-03(커스텀), SCR-04(히스토리), SCR-05(도움말), SCR-06(코드 모달), SCR-07(경고 모달), SCR-08(온보딩) |
| 컴포넌트화 필수 | MessageBubble (3가지: 사용자/AI/상태), StatusBadge (4가지: 성공/실패/경고/PARTIAL), 모달 오버레이 |
| 컬러 팔레트 | 메인 컬러, 성공(초록), 실패(빨강), 경고(노랑), PARTIAL(주황), 배경, 텍스트 계층 |
| 타이포그래피 | Noto Sans KR 권장, 제목/본문/캡션 3단계 |
| 상태 표현 | 각 화면의 로딩/성공/실패/빈 상태(Empty State) 포함 |
| 반응형 | 최소 1280x720, 사이드바 접기/펼치기 상태 2가지 |
| 인터랙션 | 채팅 전송 → 로딩 → 결과 표시 플로우 프로토타입 |